MUXIVO ECOSYSTEM

Muxivo Console

Production roadmap и архитектурный план управления экосистемой Muxivo

Версия 1.0  |  Статус: архитектурная основа  |  9 августа 2026

РЕШЕНИЕ  Muxivo Console становится единым защищенным control plane: пользователь входит в один Muxivo-аккаунт, а Discord, Twitch и будущие платформы подключаются отдельно как управляемые адаптеры.

## Зачем этот документ

Этот roadmap описывает, что именно нужно построить для production-версии Muxivo Console, в каком порядке это делать и по каким условиям считать каждый этап готовым. Он объединяет продуктовые решения, clean architecture, безопасность, конфиденциальность, отказоустойчивость, UX и интеграции с Muxivo Discord, Muxivo Twitch и Muxivo Core.

## Итоговая цель

Стример, модератор или администратор входит в Muxivo любым удобным способом, выбирает организацию и управляет только теми платформенными ресурсами, которые явно привязаны к этой организации и разрешены его ролью. Токены ботов и выполнение действий всегда остаются в сервисе конкретной платформы.

# 1. Границы продукта

Console - это панель управления экосистемой, а не еще один бот и не хранилище всех данных платформ.

| Console отвечает за | Console не отвечает за |
| --- | --- |
| Muxivo-аккаунты, вход, сессии и связанные identity providers | Обработку Twitch EventSub, Discord Gateway и другие runtime-события |
| Организации, membership, platform-neutral RBAC | Выполнение банов, timeout, удаления сообщений и chat rate limiting |
| Реестр подключенных платформ и статус их соединений | AI-inference, обучение модели и исходную логику Muxivo Core |
| Настройки, UI, аудит и агрегированные health-данные | Хранение открытых OAuth-токенов ботов в браузере |
| Контроль доступа к platform Control API | Прямой доступ к базам данных Twitch, Discord или Core |

## Что войдет в первый production-контур

Browser-панель Console с единой Muxivo-сессией и выбором организации.

Вход через e-mail, Twitch, Discord, Google и Яндекс ID.

Безопасная привязка Discord и Twitch как независимых adapter connections.

RBAC, audit log, connection health, reauthorization status и data controls.

Control API для Muxivo Twitch и постепенная миграция общих функций Discord Activity.

## Что сознательно не делаем в первой версии

Не переписываем Discord Activity одним большим релизом.

Не строим Twitch Extension как основную админ-панель.

Не объединяем все bot runtime и все токены в Console.

Не включаем опасные AI moderation actions только потому, что пользователь успешно вошел в Console.

# 2. Целевая архитектура

Базовый принцип - независимые сервисы с четко определенным владельцем данных и versioned API-контрактами.

## Компоненты

| Компонент | Роль | Source of truth |
| --- | --- | --- |
| Muxivo Console Web | Vue/TypeScript интерфейс. Работает только с Console API. | Нет бизнес-данных; только UI state. |
| Muxivo Console API | FastAPI BFF, identity, organizations, RBAC, sessions, connection registry. | Пользователи, организации, memberships, sessions, audit. |
| Muxivo Twitch | OAuth credentials, EventSub, chat, команды, moderation actions, Twitch policy. | Twitch connections, encrypted credentials, events, Twitch config. |
| Muxivo Discord | Discord bot, Activity, Discord role truth и Discord-specific configuration. | Discord guild config и Discord runtime data. |
| Muxivo Core | Классификация, moderation decisions, feedback и AI policy execution. | AI decisions, model/policy data. |

## Правило взаимодействия

Console Web никогда не обращается к Twitch, Discord или Core напрямую. Browser вызывает Console API; Console API проверяет first-party session и роль, после чего вызывает соответствующий platform Control API с короткоживущим service assertion. Платформенный сервис повторно проверяет, что ресурс принадлежит указанной организации.

ВАЖНЫЙ ЗАПРЕТ  Console не читает таблицы платформенных сервисов напрямую. Интеграция выполняется только через версионированные API-контракты, чтобы каждый сервис сохранял изоляцию данных, независимые миграции и возможность самостоятельного масштабирования.

## Рекомендуемая структура репозиториев

muxivo Console/ apps/api, apps/web, packages/ui, packages/contracts, docs и tests.  muxivo Twitch/ и muxivo Discord/ сохраняют свою clean-architecture структуру: domain, application, interfaces/ports, infrastructure, presentation, migrations, tests.

# 3. Единая идентичность и авторизация

Вход пользователя, принадлежность к организации и подключение бота являются разными сущностями.

| Сущность | Назначение | Ключевое правило |
| --- | --- | --- |
| User | Персональная учетная запись Muxivo. | Один пользователь может иметь несколько способов входа. |
| LoginIdentity | Email, Discord, Twitch, Google, Яндекс ID или будущий OIDC provider. | Подтверждает личность, но не дает доступ к адаптеру. |
| Organization | Tenant, который владеет платформенными подключениями и настройками. | Ресурс всегда принадлежит одной организации. |
| Membership | Роль пользователя внутри Organization. | Определяет допустимые действия, а не платформенный ID. |
| PlatformConnection | Явная привязка Twitch channel, Discord guild или другого ресурса. | Создается отдельным consent + ownership flow. |
| AdapterCredential | Зашифрованные platform tokens и refresh metadata. | Хранятся только в owning platform service. |

## Способы входа в браузере

| Вход | Что получает пользователь сразу | Что остается отдельным действием |
| --- | --- | --- |
| E-mail | Muxivo account и возможность создать/войти в Organization. | Подключить любую платформу через отдельный adapter flow. |
| Google / Яндекс ID | Muxivo account после верификации identity provider. | Подключить Discord, Twitch и другие адаптеры. |
| Twitch | Muxivo account, где Twitch выступает только login identity. | Авторизовать конкретный broadcaster channel и bot scopes. |
| Discord | Muxivo account, где Discord выступает только login identity. | Подключить конкретный Discord guild или Twitch channel. |

## Правила связывания identity

Не объединять два Muxivo account только потому, что провайдеры вернули одинаковый e-mail.

Новая identity привязывается только из уже авторизованной Console-сессии и после fresh authentication у нового провайдера.

Нельзя удалить последнюю рабочую identity пользователя.

Recovery, e-mail change, удаление организации и управление credentials требуют recent authentication.

Password хранится только как Argon2id hash; исходный пароль не сохраняется и не логируется.

# 3.1. Модель зарегистрированного пользователя

User - это личность в Muxivo, а не контейнер для e-mail, ролей, Discord ID, Twitch ID или токенов.

| Поле User | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| id | UUIDv7 | Глобальный server-generated ID пользователя. Используется во всех сервисах и хорошо индексируется по времени. |
| status | enum | PENDING_VERIFICATION, ACTIVE, SUSPENDED или DELETED. |
| display_name | varchar(64) | Имя в Muxivo Console; не обязано совпадать с Twitch/Discord login. |
| avatar_url | nullable URL | Безопасная ссылка на аватар или image proxy; не credential. |
| locale / timezone | string | Настройки интерфейса и отображения времени. |
| created_at / updated_at | timestamptz | Серверные UTC timestamps. |
| last_authenticated_at | nullable timestamptz | Последняя успешная authentication event. |
| deleted_at | nullable timestamptz | Soft-delete перед retention/purge workflow. |
| version | integer | Optimistic locking при конкурентных изменениях. |

## Связанные security-сущности

| Сущность | Ключевые поля | Инварианты |
| --- | --- | --- |
| UserIdentity | id UUIDv7, user_id, provider, provider_subject, linked_at, last_used_at. | UNIQUE(provider, provider_subject); provider subject - стабильный ID, не username. |
| UserEmail | id UUIDv7, user_id, email_ciphertext, email_lookup_hash, verified_at, is_primary. | Один active e-mail уникален; e-mail хранится шифрованно и ищется по HMAC lookup hash. |
| PasswordCredential | user_id, password_hash, password_changed_at, failed_attempts, locked_until. | Только Argon2id hash; plaintext и password history запрещены. |
| AuthSession | id UUIDv7, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, assurance_level. | Browser получает opaque cookie; в DB хранится только hash; sessions отзываемы. |
| AuthEvent | id UUIDv7, user_id, type, result, ip_hash, user_agent_hash, created_at. | Append-only security audit без токенов и raw PII. |

## Инварианты User

UUIDv7 генерируется только server-side; client не задает User.id при регистрации.

Login identity подтверждает личность, но не создает PlatformConnection и не выдает организационную роль.

User без verified e-mail не может использовать password login; OAuth-only user может существовать без e-mail, если provider не предоставил его.

Нельзя удалить последнюю identity, через которую Active User может войти.

SUSPENDED и DELETED User не получают новые sessions; при DELETED все sessions отзываются.

При смене пароля, identity linking/unlinking и смене primary e-mail создается audit event и отзываются рискованные sessions.

# 3.2. Два уровня RBAC: Console и Discord

Discord имеет собственные native roles и текущий Activity RBAC. Они не заменяют Console RBAC и не должны быть полем User.role.

| Слой | Где живет | На что отвечает |
| --- | --- | --- |
| Console RBAC | Muxivo Console: OrganizationMembership, resource/module scopes. | Что Muxivo User может делать в Organization и в ее подключенных ресурсах. |
| Discord native RBAC | Discord guild: owner, administrator, Discord roles/permissions и channel overrides. | Есть ли у человека актуальная authority выполнять Discord-native действие в этом guild/channel. |
| Discord Activity RBAC | Muxivo Discord: текущие activity access roles, developer/streamer/admin/moderator semantics. | Какие Discord Activity modules можно открыть внутри trusted guild context. |

## Как они взаимодействуют

Discord user ID связывается с Muxivo User через UserIdentity(provider=DISCORD, provider_subject=discord_user_id). Это новая identity record, а не новая строка User.

Discord Activity может работать до регистрации в Console: она использует Discord principal и guild context, но выдает только Discord-scoped ActivitySession.

После browser sign-in и явного linking Discord identity Console может сопоставить одного Muxivo User с тем же Discord principal.

Для Console-действия Discord service проверяет: membership/role Console, resource scope на этот guild, connection ownership Organization и - для Discord-native risky action - текущую Discord authority.

Effective permission для действия = Console grant AND resource scope AND platform capability. Один слой не должен тайно расширять другой.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО  Developer, Streamer, Admin и Moderator, которые уже существуют в Discord Activity, остаются Discord-specific access roles. Они не записываются в users как глобальная строка. Их можно синхронизировать в Console как рекомендованные grants, но Owner/Admin подтверждает назначение и scope.

## Таблицы для связи Discord и Console

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| user_identities | Связывает Muxivo User и Discord user ID через provider=DISCORD. Не создает duplicate User. |
| organization_memberships | Хранит Console role пользователя: OWNER, ADMIN, MODERATOR, ANALYST, VIEWER. |
| membership_resource_scopes | Ограничивает membership конкретными guild/channel/modules. |
| discord_activity_access_roles | Остается в Muxivo Discord как guild-specific модель Developer/Streamer/Admin/Moderator и permissions Activity. |
| discord_role_bindings | Сопоставляет native Discord role ID с Discord Activity role/capability; это mapping, а не поле User. |
| platform_role_sync_suggestions | Опционально предлагает Owner/Admin добавить найденного Discord moderator в Console как scoped Muxivo Moderator; requires approval. |

## Правила выдачи и отзыва Discord-доступа

Внутри Discord Activity access определяется текущими Discord roles и existing Discord RBAC; Console membership не требуется.

В браузерной Console Owner/Admin приглашает User и выдает Console role + resource scope. Это не меняет роли в Discord автоматически.

При необходимости Console предлагает синхронизацию: найденный Discord moderator -> кандидат на scoped Console Moderator. Автоматическое повышение прав выключено по умолчанию.

Для изменения Muxivo-only settings достаточно Console authorization. Для рискованных Discord-native actions добавляется проверка live Discord authority или явно одобренной policy connection.

Если Discord role снята, reconciliation worker пересчитывает Discord Activity permissions и блокирует platform actions, которые больше не подтверждены native authority.

Удаление UserIdentity(provider=DISCORD) не удаляет Muxivo User, но лишает его возможности доказать Discord principal до повторного linking.

# 3.3. Матрица RBAC: сайт, Discord Activity и Twitch Activity

В экосистеме Muxivo действуют три самостоятельных authorization-контура. Каждый выдает только свои права и не может автоматически расширить другой.

| Контур | Источник доверия | Роли / claims | Что разрешает |
| --- | --- | --- | --- |
| Muxivo Console | First-party Muxivo session, OrganizationMembership, resource/module scope. | OWNER, ADMIN, MODERATOR, ANALYST, VIEWER. | Управление Organization, интеграциями, настройками, review queue и доступом в browser Console. |
| Discord Activity | Discord SDK authorization, trusted guild context, live Discord roles и Muxivo Discord Activity mapping. | Discord-specific Developer, Streamer, Moderator, Administrator и module permissions. | Только Discord Activity модули для одного guild; нельзя получить Twitch или global Console access. |
| Twitch Activity / Extension | Twitch Extension JWT, channel/broadcaster context, Twitch role claim и Extension Backend Service verification. | broadcaster, moderator, viewer, external; opaque viewer identity по умолчанию. | Viewer panel, broadcaster config/dashboard и ограниченные live controls внутри одного Twitch channel. |

## Общее правило

НИКАКИХ НЕЯВНЫХ ПОВЫШЕНИЙ  Console OWNER не превращает пользователя в Discord administrator или Twitch broadcaster. Discord/Twitch platform role не превращает пользователя в Console ADMIN. Каждое действие проверяется в своем контексте, а cross-platform действие требует пересечения нужных разрешений.

## Twitch Activity: что именно подразумевается

Под Twitch Activity в roadmap понимается будущий Muxivo Twitch Extension: безопасный companion-интерфейс внутри Twitch, а не основная админ-панель. Console остается источником истины для organization settings, токенов, AI policy, audit и connection lifecycle.

| Twitch Extension context | Допустимый UX | Запрещено / требуется дополнительная проверка |
| --- | --- | --- |
| viewer | Read-only rules, FAQ, статус безопасных интерактивов, персональные non-sensitive данные после consent. | Нет доступа к модерации, Console settings, raw audit и другим viewers. Для persistent identity нужен explicit identity link. |
| moderator | Ограниченные быстрые действия внутри текущего broadcaster channel: открыть review summary, pause безопасной automation при разрешенной policy. | Нельзя менять global settings, выдавать роли, подключать адаптеры или управлять другим channel. Risky action дополнительно проверяет Console scope или policy. |
| broadcaster | Extension configuration, read-only health, быстрый переход в Console, ограниченные live controls текущего канала. | Нет platform token в extension; критичные изменения требуют Console session/recent auth или server-side revalidation. |
| external / EBS | Backend подписывает и валидирует short-lived Extension JWT; публикует ограниченные channel messages. | Не является человеком и не получает user/organization privileges. |

## Как проверяется действие

| Действие | Необходимые проверки |
| --- | --- |
| Изменить organization policy в Console | Active Console session + OrganizationMembership + role/scope + CSRF + audit; platform role не требуется. |
| Открыть AI settings в Discord Activity | Valid ActivitySession + trusted guild_id + Discord Activity module permission; Console login не требуется. |
| Удалить Discord message через Console | Console MODERATOR+scope AND guild connection ownership AND live Discord authority/policy AND bot capability AND audit. |
| Сделать quick action в Twitch Extension | Valid Twitch Extension JWT + expected channel_id + role claim + server-side policy. Если действие affects persistent settings or punishment, требуется Console authorization/recent auth. |
| Подключить/отключить Twitch или Discord | Console OWNER/ADMIN with integration scope + recent authentication for sensitive lifecycle actions; Extension/Activity tokens не принимаются. |

## Данные и таблицы

Не создавать отдельный User для Discord Activity или Twitch Extension viewer. До Console registration это platform principal/ephemeral session, а не Muxivo account.

После явного linking один и тот же человек связывается с User через UserIdentity(provider=DISCORD или TWITCH).

Console RBAC живет в organization_memberships и membership_resource_scopes; Discord-specific roles - в Muxivo Discord; Twitch extension JWT/session state - в Muxivo Twitch/EBS.

Twitch opaque viewer identifiers не следует записывать как permanent UserIdentity без consent/identity linking; по умолчанию они используются только минимально и по retention policy.

Все cross-boundary authorization decisions получают correlation ID и audit event, где хранится причина allow/deny без токенов, raw JWT или секретов.

# 4. Discord Activity: отдельный доверенный путь

Activity уже выполняет automatic authorization внутри Discord. Этот поток надо сохранить, но не расширять до глобальной Console-сессии.

Discord Activity SDK получает короткоживущий authorization code с prompt=none внутри Discord.

Discord Activity backend валидирует code, получает trusted guild context и проверяет Discord-role-based access.

Backend выдает короткоживущую ActivitySession с audience=discord-activity и scope только для конкретного guild_id и Discord-модулей.

ActivitySession принимается исключительно Discord Activity API. Она не работает в Console API, Twitch API и browser cookie flow.

Кнопка Open Muxivo Console открывает новую browser sign-in сессию; Activity bearer token никогда не передается в браузер.

| Контекст | Разрешенный доступ | Запрещенный доступ |
| --- | --- | --- |
| Discord Activity | Только назначенные Discord-модули текущего guild, согласно проверенным ролям. | Twitch settings, другие guild, ownership transfer, глобальные Console settings. |
| Browser Console | Только Organizations, где User имеет Membership; только явно привязанные ресурсы. | Доступ на основании client-supplied guild_id/broadcaster_id без проверки policy. |

ПОЧЕМУ  Изоляция Activity предотвращает privilege escalation: Discord-контекст не может случайно стать правом управлять Twitch-каналом или всей организацией.

# 5. Привязка адаптеров и ownership

Платформа подключается к организации в отдельном, проверяемом и отзывном процессе.

## Twitch connection wizard

Пользователь выбирает Organization и действие Connect Twitch channel.

Console запускает OAuth authorization code flow with PKCE с operation=connect_adapter и минимальным набором scopes.

Twitch service получает и шифрует токены, определяет broadcaster resource и создает connection в состоянии PENDING.

Preflight проверяет token validity, scopes, bot account, moderator status, EventSub subscriptions и доступность API.

Connection становится ACTIVE только после успешного preflight; все шаги попадают в audit log.

## Discord connection wizard

Пользователь выбирает Organization и Discord guild.

Console и Discord service проверяют требуемую authority пользователя и наличие Muxivo Discord bot.

Проверяется, что guild не принадлежит другой Organization; перенос возможен только через явный ownership transfer workflow.

После validation guild становится ACTIVE и получает Discord-specific configuration surface.

## Состояния connection

| Состояние | Значение | Допустимые действия |
| --- | --- | --- |
| PENDING | OAuth/ownership/preflight еще не завершены. | Только просмотр статуса или отмена. |
| ACTIVE | Все обязательные проверки выполнены. | Разрешены platform actions по policy и role. |
| DEGRADED | Часть зависимости недоступна или capability ограничена. | Безопасные read-only операции; risky actions blocked. |
| REAUTH_REQUIRED | Credential истек, отозван или scope недостаточен. | Только reauthorize/revoke; никаких новых actions. |
| DISCONNECTED | Пользователь отключил интеграцию или ownership больше не подтвержден. | Никаких действий к платформе; запускается retention workflow. |

# 6. RBAC и пользовательский опыт

Авторизация всегда проверяется по actor, organization, resource и action.

| Роль | Основные полномочия | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| OWNER | Полный доступ, transfer ownership, adapter removal, data deletion. | Не может обходить подтверждение sensitive actions и recent-auth. |
| ADMIN | Участники, policies, automations, integrations и большинство настроек. | Не переносит ownership и не удаляет Organization. |
| MODERATOR | Review queue и moderation actions на назначенных ресурсах. | Не управляет credentials, billing и глобальными membership. |
| ANALYST | Read-only metrics, health, audit и reports. | Не меняет policy и connection state. |
| VIEWER | Явно выданный read-only доступ к ограниченным модулям. | Нет implicit доступа к новому модулю или ресурсу. |

## Первый UX Console

Главная: organization switcher, platform health, connection warnings, recent audit events.

Integrations: список подключений, granted scopes, preflight, reauthorize, disconnect.

Twitch: bot settings, commands, automations, moderation policy, AI review queue и runtime health.

Discord: постепенный переход generic возможностей из Activity без потери Discord-only flow.

Security: identities, active sessions, organizations, audit, data retention и export/delete requests.

# 7. Безопасность, данные и конфиденциальность

Безопасность проверяется на уровне типов, API boundaries, инфраструктуры и процессов, а не только через frontend.

## Классификация данных

| Данные | Хранение | Правило |
| --- | --- | --- |
| Browser session | Console session store + Secure/HttpOnly/SameSite cookie. | Server-side revoke, rotation после sign-in, CSRF protection. |
| OAuth access/refresh token | Owning platform service + envelope encryption/KMS. | Никогда не возвращать в browser, Console API или logs. |
| EventSub secret / client secret | Secret manager, runtime-only access. | Никогда не класть в database plaintext или .env commit. |
| Chat text / moderation content | Platform service/Core только при необходимости. | Минимизация, configurable retention, redacted logs. |
| Audit event | Append-only audit store. | Хранить actor, action, resource, result, correlation ID; не хранить секреты. |

## Обязательные controls

OAuth Authorization Code + PKCE; single-use state, allowed redirect URIs и nonce validation там, где поддерживается.

Secure, HttpOnly, SameSite cookies; CSRF token для mutations; CORS allowlist; CSP и HSTS.

Envelope encryption, key rotation, credential revocation и scope inventory.

Rate limit и anti-enumeration ответы для sign-in, recovery, callback и token-refresh endpoint.

Audit login, identity linking, role changes, connection lifecycle, policy mutations и data requests.

Secrets redaction в logs, traces, error responses и support exports.

Privacy policy, Terms, data inventory, retention schedule и legal review до public launch.

ПРАВИЛО МИНИМАЛЬНЫХ ПРАВ  Каждый OAuth consent запрашивает только scopes, нужные для включенных функций. Включение новой capability должно быть отдельным, объяснимым пользователю действием, а не скрытым расширением уже выданных прав.

# 8. Надежность, масштабирование и наблюдаемость

Console и platform runtimes должны безопасно деградировать, не дублировать действия и не терять подтвержденные события.

| Механизм | Зачем он нужен | Минимальная реализация |
| --- | --- | --- |
| Durable inbox + unique event ID | EventSub доставляется повторно; одно событие нельзя обработать дважды. | event_inbox с unique key по platform event ID. |
| Transactional outbox | Нельзя подтвердить изменение в DB и потерять job/notification. | DB transaction создает domain change + outbox row. |
| Idempotent actions | Retry не должен вызывать второй timeout/delete/warn. | action reservation + idempotency key + final status. |
| Queue + DLQ | Тяжелая работа не блокирует ingress и не теряется после лимита retries. | Bounded retry, backoff + jitter, dead-letter analysis. |
| Circuit breaker | Core/Twitch outage не должен каскадно ломать bot runtime. | Fail-safe: no AI action при недоступности Core. |
| Reconciliation worker | Subscriptions, credentials и connection state расходятся со временем. | Periodic verify/recreate/revoke workflow. |

## SLO для первой production beta

| Метрика | Цель | Реакция при нарушении |
| --- | --- | --- |
| Console Control API availability | 99.9% | Alert, incident owner, dependency triage. |
| EventSub durable acceptance | p99 < 1 секунда | Backpressure / queue / DB investigation. |
| Duplicate moderation action | 0 | Stop rollout, incident severity high. |
| AI Core failure behavior | 0 unsafe automatic actions | Circuit open; display degraded state. |
| Secret exposure in logs | 0 | Immediate revoke, containment and review. |

# 9. Delivery roadmap

Каждая фаза имеет самостоятельную ценность и exit gate. Нельзя перескакивать к auto-moderation, пока не готовы identity, ownership, audit и failure controls.

| Фаза | Результат | Exit gate |
| --- | --- | --- |
| 0. Architecture & security baseline | ADR, threat model, data inventory, API contracts, SLO, staging и test accounts. | Все ADR утверждены; есть threat model, data retention и incident runbooks. |
| 1. Console foundation | FastAPI BFF, Vue app, Postgres schema, email auth, sessions, organizations, RBAC, audit, health. | E-mail user создает organization; browser не получает platform token; security tests green. |
| 2. Browser identity providers | Provider ports и login/link flows для Discord, Twitch, Google, Яндекс ID. | Любой provider дает только login identity; account takeover scenarios покрыты тестами. |
| 3. Adapter connection framework | Connection registry, state machine, service assertions, reconnect/revoke/reauth UI. | Platform connection имеет ownership, audit и lifecycle state; no direct DB access. |
| 4. Twitch control integration | Twitch channel wizard, preflight, bot/commands/settings/health surfaces. | Channel можно безопасно connect, monitor, reauthorize и revoke из Console. |
| 5. AI observe & review | Core adapter, review queue, simulations, feedback, accuracy metrics. | AI не выполняет Twitch action; moderator feedback полностью аудируется. |
| 6. Discord migration path | Extract shared UI/contracts, add Open Console path, migrate generic modules incrementally. | Discord Activity продолжает работать; migration reversible; permissions не расширены. |
| 7. Limited enforcement beta | High-confidence delete only, kill switch, canary rollout, strong metrics. | No duplicate actions, no mass clear, explicit opt-in, agreed quality thresholds met. |
| 8. Extension companion | Read-only Twitch Extension and compact live controls after stable Console/runtime. | Extension has no secrets and is not source of truth for protected settings. |

# 10. Что именно делать следующим

Ниже - последовательность работ, которую можно сразу превращать в epics и задачи.

## Release A: Console Foundation

Создать apps/api и apps/web; настроить lint, typing, unit tests, integration tests и CI.

Создать migrations: users, login_identities, organizations, memberships, sessions, platform_connections, audit_events.

Реализовать e-mail registration/login/verification/recovery с Argon2id, sessions и logout-all-sessions.

Реализовать organization switcher и policy engine: actor + organization + resource + action.

Реализовать audit middleware, correlation ID, health/readiness, metrics и structured logging с secret redaction.

Создать минимальные Console screens: sign-in, organization selection, security, integrations placeholder и audit history.

## Release B: Provider & connection framework

Добавить provider interface и OAuth/OIDC adapters, начиная с Twitch и Discord, затем Google и Яндекс ID.

Реализовать start/callback/link/unlink flows с PKCE, state, nonce и recent-auth checks.

Реализовать connection state machine и signed Console-to-platform service assertions.

Подключить Twitch preflight и connection health, не включая bot automation до успешной проверки.

Добавить security/e2e tests: state replay, session fixation, provider conflict, unauthorized connection и credential redaction.

# 11. Quality gates, testing и CI

Production readiness доказывается тестами и операционными проверками, а не ручной уверенностью.

| Уровень | Проверяем | Release gate |
| --- | --- | --- |
| Unit | Domain policies, role resolution, state machine, validators, mappers, redaction. | Каждый use case покрыт без DB/сети. |
| Integration | PostgreSQL migrations, session store, encryption adapter, queues, service assertions. | Clean DB migration и rollback plan проверены. |
| Contract | Console API, Twitch/Discord Control API, Muxivo Core adapter schemas. | Versioning и backward compatibility подтверждены. |
| E2E | Sign-in -> organization -> connection -> preflight -> audit -> revoke. | Основной сценарий проходит в staging. |
| Security | CSRF, RBAC, token redaction, OAuth replay, account takeover, secret scan. | High/critical findings = 0. |
| Load/chaos | Core outage, queue outage, DB reconnect, Twitch 429, duplicate events. | Fail-safe behavior соответствует runbook. |
| Backup/restore | PITR/backup, restore, retention cleanup, revocation. | Restore drill пройден до public beta. |

## Непроходимые stop conditions

Browser или frontend получает refresh token/adaptor secret.

Discord Activity token принимается Twitch или Console endpoint.

Action можно выполнить дважды после retry.

Platform resource доступен без verified organization ownership.

Новый OAuth scope добавляется скрыто или без user-facing explanation.

Raw chat data или секреты попадают в observability pipeline без redaction.

# 12. Решения, которые нужно подтвердить перед началом кода

Архитектура готова к реализации, но следующие организационные решения влияют на конфигурацию и инфраструктуру.

| Решение | Рекомендация | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| Email UX | Начать с verified email + password; magic link можно добавить позднее. | Самый понятный путь recovery и минимум внешних зависимостей. |
| Key management | Managed KMS/secret manager в production, а не только .env. | Токены Twitch/Discord должны переживать rotation и ограничивать blast radius. |
| Twitch bot account | Отдельный Muxivo bot account, назначаемый модератором канала. | Четкие permissions и предсказуемая операционная модель. |
| Console hosting | Отдельные production и staging домены/credentials. | OAuth redirect safety, тестирование и отсутствие cross-environment token leakage. |
| Chat retention | Минимальный срок по умолчанию; полный текст только по explicit opt-in. | Privacy by default и меньше риск утечки/стоимости хранения. |
| Discord migration | Incremental extraction shared UI; не big-bang rewrite. | Сохраняет работоспособность Activity и снижает риск регрессий. |

## Краткий глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Control plane | Сервис управления, конфигурации и доступа. Не исполняет потоковые bot runtime-задачи. |
| Adapter | Интеграция с конкретной внешней платформой: Twitch, Discord, Telegram и др. |
| Connection | Явная привязка platform resource к Organization с lifecycle state и audit. |
| PKCE | Защита OAuth authorization code flow для browser/public clients. |
| RBAC | Role-based access control; в Muxivo всегда дополняется проверкой конкретного resource. |
| Durable inbox/outbox | Паттерн надежной обработки событий без потери и дублирования при сбоях. |
| Fail-safe | При недоступности критичной зависимости сервис не выполняет опасное действие по умолчанию. |

# 13. Definition of Done для запуска Console Foundation

Фаза считается завершенной только когда все пункты ниже подтверждены владельцем продукта и технической командой.

Пользователь может создать Muxivo account по e-mail, подтвердить адрес, войти, выйти и отозвать все активные сессии.

Пользователь может создать Organization и назначить участников, не превышая собственные права.

Каждая мутация проверяет actor, organization, resource и action на backend.

Browser session защищена Secure/HttpOnly/SameSite cookie и CSRF policy.

Все sensitive mutations требуют audit event; secrets не пишутся в логи.

Console не имеет доступа к platform tokens и не читает чужие service databases.

Health, readiness, metrics, correlation IDs, alerts и runbook доступны в staging.

Unit, integration, E2E и security tests проходят в CI; migrations протестированы на пустой и обновляемой базе.

Документированы privacy policy draft, data inventory, retention policy и процедура обработки revoke/delete requests.

Discord Activity remains Discord-scoped: невозможно использовать ее token для Console или Twitch access.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ШАГ  После утверждения roadmap начинаем Release A - Console Foundation: FastAPI + Vue scaffold, PostgreSQL migrations, e-mail identity, first-party sessions, organizations, RBAC, audit и observability. OAuth providers и Twitch connection добавляются только на подготовленную, протестированную основу.

## Приложение: внешние требования, которые нужно сверять при реализации

Twitch API / EventSub / OAuth scopes: https://dev.twitch.tv/docs/  |  Twitch Extensions: https://dev.twitch.tv/docs/extensions/  |  Developer Services Agreement: https://dev.twitch.tv/p/legal/